| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: /2020/QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, Ngày tháng năm 2020 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý

đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số  số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư; Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3.  Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các Bộ: KH và ĐT, TC, XD, TP (b/c); - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - TT TU, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Các thành viên UBND tỉnh; - UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh; - VP UBND tỉnh: CVP, các Phó CVP; - Tòa án nhân dân, Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh; - Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB, NNTN, VX. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Hương Giang |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

Một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …../2020/QĐ-UBND ngày  ……/……./2020

của UBND tỉnh Bắc Ninh)

# Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư chương trình, dự án đầu tư công, bao gồm:

a) Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

b) Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án;

c) Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án không có cấu phần xây dựng.

Quy định này cũng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý hoạt động đấu thầu và quản lý hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng cho chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp; chủ chương trình, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

### Điều 2. Quy định về viết tắt và giải thích từ ngữ

1. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP viết tắt là NĐ63/CP, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP viết tắt là NĐ84/CP; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP viết tắt là NĐ163/CP; Nghị định số 01/2020/NĐ-CP viết tắt là NĐ01/CP; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP viết tắt là NĐ40/CP;

2. Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư là Hội đồng do Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập để thẩm định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công gọi chung là Hội đồng thẩm định và viết tắt là HĐTĐ;

3. Hội đồng nhân dân viết tắt là HĐND. Ủy ban nhân dân viết tắt là UBND; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố viết tắt là UBND cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn viết tắt là UBND cấp xã;

4. Ủy ban mặt trận tổ quốc viết tắt là UBMTTQ;

5. Giám sát và đánh giá đầu tư viết tắt là GS&ĐGĐT; giám sát đầu tư của cộng đồng viết tắt là GSĐTCCĐ;

6. Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công trực thuộc người quyết định đầu tư cấp tỉnh là Sở Kế hoạch và Đầu tư; cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công trực thuộc người quyết định đầu tư cấp huyện là Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

7. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ, bao gồm: Sở Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Mội trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố viết tắt là Phòng TC - KH cấp huyện;

9. Bộ phận tài chính xã, phường, thị trấn gọi chung là Bộ phận tài chính cấp xã.

### Điều 3. Phân loại dự án đầu tư công theo phân cấp quản lý dự án

1. Dự án do cấp tỉnh quản lý trong quy định này là các dự án sử dụng vốn đầu tư công và đảm bảo một trong các tiêu chí sau: có phạm vi đầu tư trên địa bàn từ hai huyện trở lên hoặc có tính kết nối, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc được đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh.

2. Dự án do cấp huyện quản lý trong quy định này là các dự án sử dụng vốn đầu tư công và đảm bảo một trong các tiêu chí sau: có phạm vi đầu tư trên địa bàn từ hai xã trở lên hoặc có tính kết nối, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của một huyện hoặc được đầu tư một phần bằng nguồn vốn ngân sách cấp huyện, nguồn vốn hỗ trợ theo quy định tại Điều 6 Quy định này.

3. Dự án do cấp xã quản lý trong quy định này là các dự án sử dụng vốn đầu tư công được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách cấp xã.

### Điều 4. Nguyên tắc quản lý đối với chương trình, dự án đầu tư công

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về lập kế hoạch, quản lý và sử dụng vốn đầu tư.

2. Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

3. Thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

4. Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn, bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương; không để thất thoát, lãng phí.

5. Đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư.

# Chương II
LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM

### Điều 5. Phối hợp trong xây dựng trình ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về thực hiện đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch đầu tư công; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh kế hoạch đầu tư hằng năm và kế hoạch trung hạn 5 năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm;

b) Có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công;

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh ban hành.

2. Sở Tài chính:

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh kế hoạch đầu tư hằng năm và kế hoạch trung hạn 5 năm;

b) Hướng dẫn việc thực hiện các chế độ chính sách về quản lý vốn và thanh toán vốn đầu tư trên địa bàn phù hợp với pháp luật hiện hành.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố xác định số chi đầu tư trong dự toán chi đầu tư hằng năm của ngân sách địa phương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

3. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện:

Theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về đầu tư công trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, gửi báo cáo, kiến nghị (nếu có) về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, xem xét báo cáo trình UBND tỉnh kịp thời bổ sung, sửa đổi, thay thế.

4. Phòng TC - KH cấp huyện và Bộ phận tài chính cấp xã:

Tham mưu giúp UBND cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch đầu tư; tổng hợp trình UBND cùng cấp kế hoạch đầu tư công hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm trên địa bàn.

### Điều 6. Phân cấp quản lý nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh hỗ trợ cho ngân sách cấp huyện.

1. Nguyên tắc phân cấp

a) Phân cấp quản lý nguồn vốn ngân sách tỉnh cho cấp huyện gắn với quản lý công trình theo phân cấp nhằm đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả đầu tư, thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và gắn trách nhiệm toàn diện theo phân cấp;

b) Cấp huyện được phép sử dụng nguồn vốn theo phân cấp để đầu tư các dự án thuộc cấp xã quản lý theo phân cấp quản lý công trình.

c) Ngân sách tỉnh không trực tiếp bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư ngoài phần vốn được phân cấp, trừ trường hợp đặc biệt và các dự án khẩn cấp cần phải triển khai ngay theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Triển khai đầu tư theo phân cấp

a) Căn cứ mức vốn ngân sách tỉnh được thông báo cho từng địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua của từng giai đoạn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập, thẩm định (bao gồm cả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn), trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư, hoặc tự quyết định chủ trương đầu tư dự án (trong trường hợp được Hội đồng nhân dân cùng cấp giao) theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

b) Căn cứ quyết định chủ trương đầu tư được duyệt, Ủy ban nhân dân cấp huyện sắp xếp dự án theo thứ tự ưu tiên và lập danh mục gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục và mức vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 05 năm;

c) Hàng năm, trên cơ sở số vốn dự kiến phân bổ cho năm sau, Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời thông báo cho các địa phương làm căn cứ lập, giao kế hoạch hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

### Điều 7. Nhiệm vụ xác định nguồn vốn đầu tư công

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xác định nguồn vốn đầu tư công từ Trung ương hỗ trợ về ngân sách tỉnh, các nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đầu kỳ kế hoạch trung hạn 5 năm, đầu kỳ kế hoạch các năm.

2. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định các nguồn vốn và số vốn bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch hàng năm gửi UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để cân đối bao gồm:

- Các nguồn vốn vay huy động hợp pháp cho đầu tư công;

- Các nguồn vốn tăng thu ngân sách;

- Các nguồn vốn khác có thể bổ sung cho chi đầu tư công khác.

### Điều 8. Nhiệm vụ phân bổ các nguồn vốn đầu tư công:

1. Đối với nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh: Căn cứ các nguồn vốn được xác định tại Điều 7, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập phương án phân bổ các nguồn vốn đầu tư công dự toán đầu năm và điều chỉnh, bổ sung trong năm, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh (trong trường hợp theo quy định) xem xét, quyết định.

2. UBND cấp huyện quy định chi tiết nhiệm vụ phân bổ các nguồn vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện, cấp xã và các nguồn vốn đầu tư công do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

### Điều 9. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công

1. Căn cứ thông báo dự kiến của Chỉnh phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau, kế hoạch đầu tư công hàng năm của tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh dự thảo các văn bản, báo cáo UBND tỉnh để trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh giai đoạn sau, năm sau theo quy định tại Chương III của Luật Đầu tư công (từ Điều 46 đến Điều 63).

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, căn cứ thông báo dự kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện các báo cáo để trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh giai đoạn sau, năm sau theo quy định tại Chương III của Luật Đầu tư công (từ Điều 46 đến Điều 63).

### Điều 10. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp dự kiến kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn và hằng năm theo quy định tại Khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công; Điều 46 NĐ40/CP, báo cáo UBND tỉnh, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh (trong trường hợp theo quy định), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Chính phủ theo quy định.

2. UBND cấp huyện, cấp xã quy định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn cân đối ngân sách cấp mình theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công; Điều 46 NĐ40/CP.

Đối với dự án do cấp huyện quản lý sử dụng một phần ngân sách tỉnh, UBND cấp huyện sau khi điều chỉnh gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

### Điều 11. Đề xuất ứng trước vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

1. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện:

Căn cứ danh mục các dự án và mức vốn trong kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh phê duyệt và UBND tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hằng năm (của cấp tỉnh), căn cứ tiến độ thực hiện dự án, các dự án nếu có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ phục vụ cho nhu cầu cần thiết, các ngành, địa phương, gửi văn bản đề nghị ứng vốn về UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính (cụ thể mức vốn hỗ trợ).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính:

Căn cứ đề nghị của các đơn vị, thực hiện rà soát tiến độ thực hiện các dự án, tổng hợp danh mục các dự án đầu tư công có nhu cầu bổ sung vốn, căn cứ khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư công hằng năm, khả năng thu chi ngân sách, đề xuất nguồn vốn và mức vốn bổ sung vào kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh phê duyệt và UBND tỉnh giao kế hoạch;

Trường hợp không có nguồn vốn bổ sung, việc đề xuất ứng trước vốn kế hoạch đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Đầu tư công; Điều 37 NĐ163/CP, mức vốn ứng trước của từng dự án không vượt quá tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm bố trí cho dự án được HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phê duyệt.

Sau khi xác định được nguồn vốn, đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh hoặc xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh đồng thời tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tại phiên họp gần nhất.

3. UBND cấp huyện, cấp xã giao cơ quan chuyên môn về quản lý đầu tư đề xuất mức ứng trước vốn kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách cấp mình, vốn từ nguồn thu để lại đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách cấp mình theo các bước tương tự tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

### Điều 12. Tổ chức điều hành, chấp hành và triển khai kế hoạch đầu tư công

1.Tổ chức điều hành:

Căn cứ nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai và điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của tỉnh. Đề xuất các giải pháp huy động các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc điều phối, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công xác định tại Điều 7 Quy định này để đầu tư nhưng không làm thay đổi mục tiêu thực hiện chương trình, dự án.

2. Chấp hành kế hoạch đầu tư công:

a) Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, đơn vị sử dụng vốn đầu tư có trách nhiệm báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo quy định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo việc giao, chấp hành kế hoạch đầu tư công theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Triển khai kế hoạch đầu tư công:

a) Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã, cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công theo quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật Đầu tư công.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.

c) Sở Tài chính bảo đảm thanh toán đủ vốn theo kế hoạch vốn đầu tư công đã được HĐND tỉnh phê duyệt, quyết định giao kế hoạch của UBND tỉnh.

### Điều 13. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công

1.Theo dõi, kiểm tra kế hoạch đầu tư công:

a) Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, đơn vị sử dụng vốn đầu tư thực hiện theo dõi, kiểm tra kế hoạch đầu tư công theo quy định tại Điều 69 của Luật Đầu tư công.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành, các cấp theo dõi tình hình thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Các sở, ban, ngành và các cấp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của UBND tỉnh.

2. Đánh giá kế hoạch đầu tư công:

a) Các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo quy định tại Điều 70 của Luật Đầu tư công; tình hình thực hiện và các kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế của kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của sở, ban, ngành và địa phương định kỳ 6 tháng, hằng năm, giữa kỳ và cả giai đoạn gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các cơ quan liên quan báo cáo UBND tỉnh: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn giữa kỳ và năm thứ ba của kế hoạch đầu tư công trung hạn và cả giai đoạn vào năm cuối triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng năm định kỳ 6 tháng và cả năm trước ngày 28 tháng 2 năm sau.

### Điều 14. Quy định về kéo dài thời gian thanh toán, chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau (Bổ sung so với QĐ 40)

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, rà soát các dự án sử dụng ngân sách tỉnh, đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau chưa giải ngân hết kế hoạch đầu tư công năm trước, căn cứ báo cáo của các Sở, Ban, Ngành và địa phương, căn cứ Điều 48 NĐ40/CP, tổng hợp danh mục dự án theo từng nguồn vốn đề xuất kéo dài thời gian thanh toán vốn nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

2. UBND cấp huyện, cấp xã quy định cụ thể việc kéo dài thời gian thanh toán vốn đối với các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp huyện, cấp xã.

### Điều 15. Điều kiện chương trình, dự án được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau và Kế hoạch đầu tư công hàng năm.

1. Điều kiện chương trình, dự án được đưa và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau và Kế hoạch đầu tư công hàng năm phải tuân thủ theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công.

2. Danh mục, quy mô các dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn sau phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 2, Điều 89 Luật Đầu tư công.

# Chương III
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 
SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

## Mục 1
LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

### Điều 16. Trách nhiệm của UBND các cấp trong phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

1. UBND tỉnh có trách nhiệm:

a) Trình HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Đầu tư công;

b) Trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm A, nhóm B thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;

c) Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh do HĐND tỉnh giao;

2. UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm:

a) Trình HĐND cùng cấp tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dư án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Đầu tư công và của Hội đồng nhân dân cấp trên;

b) Trình HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B;

c) Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện do HĐND huyện giao;

d) Tham gia HĐTĐ cấp tỉnh, cấp huyện đối với các dự án được đầu tư trên địa bàn;

### Điều 17. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trong quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư

1. Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư: chương trình, dự án nhóm A, B, C của cơ quan nhà nước thuộc cấp mình quản lý; chương trình, dự án nhóm A của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tự đảm bảo chi thường xuyên; chương trình, dự án nhóm A, B của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc khác (trừ các đơn vị được quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này).

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm A, B, C thuộc đơn vị mình quản lý;

b) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C thuộc đơn vị mình quản lý;

c) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khác, trừ các đơn vị được quy định tại a và điểm b khoản này quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc đơn vị mình quản lý.

d) Trong thời gian 10 ngày kể từ thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại các khoản điểm a, b, c khoản này gửi quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án cho Ủy ban nhân dân cấp quản lý để báo cáo.

### Điều 18. Trách nhiệm của các cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Là cơ quan Thường trực HĐTĐ cấp tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm A do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư;

b) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch  HĐTĐ cấp tỉnh thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm B do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm C do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

2. Sở Tài chính:

a) Tham gia HĐTĐ cấp tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm A do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư;

b) Giám đốc Sở Tài chính là Phó Chủ tịch HĐTĐ cấp tỉnh thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm B do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư;

c) Tham gia thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm C do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

3. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh:

a) Các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường: là ủy viên HĐTĐ cấp tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A, B; Tham gia thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm C.

b) Các Sở, ban, ngành khác: là ủy viên HĐTĐ cấp tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A, B thuộc lĩnh vực quản lý; Tham gia thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực quản lý.

4. UBND cấp huyện:

Tham gia HĐTĐ cấp tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi với dự án nhóm A,  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B và C các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

5. Phòng TC - KH cấp huyện:

a) Là cơ quan Thường trực HĐTĐ cấp huyện thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm B do HĐND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm C do UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án do cấp xã quản lý.

6. Các phòng chuyên môn cấp huyện:

a) Tham gia HĐTĐ cấp huyện đối với các dự án nhóm B thuộc lĩnh vực Phòng quản lý.

b) Tham gia thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Phòng quản lý.

### Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan được giao lập chủ trương đầu tư chương trình, dự án

1. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định của pháp luật.

3. Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo ý kiến thẩm định của các cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư.

4. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 88 Luật Đầu tư công.

### Điều 20. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Đầu tư công)

### Điều 21. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công

1. Đối với chương trình do cấp tỉnh quản lý:

a) Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình do cấp tỉnh quản lý;

b) Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư lập báo cáo, gửi HĐTĐ cấp tỉnh;

c) HĐTĐ cấp tỉnh tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

d) Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện báo cáo theo ý kiến thẩm định, báo cáo UBND tỉnh;

đ) UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện.

2. Đối với chương trình do cấp huyện quản lý:

a) Chủ tịch UBND cấp huyện giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp xã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình do cấp huyện quản lý;

b) Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư lập báo cáo, gửi HĐTĐ cấp huyện;

c) HĐTĐ cấp huyện tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

d) Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện báo cáo theo ý kiến thẩm định, báo cáo UBND cấp huyện;

đ) UBND cấp huyện trình HĐND cùng quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện.

3. Đối với chương trình do cấp xã quản lý:

a) UBND cấp xã tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, gửi Phòng TC - KH;

b) Phòng TC - KH chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

c) UBND cấp xã hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định, trình HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện.

### Điều 22. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp huyện lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

2. Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư lập báo cáo, gửi HĐTĐ cấp tỉnh;

3. HĐTĐ cấp tỉnh tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

4. Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện báo cáo theo ý kiến thẩm định, báo cáo UBND tỉnh;

5. UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện.

### Điều 23. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C do cấp tỉnh quản lý

1. Đối với dự án nhóm B

a) Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do cấp tỉnh quản lý;

b) Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư lập báo cáo, gửi HĐTĐ cấp tỉnh;

c) HĐTĐ cấp tỉnh tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

d) Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện báo cáo theo ý kiến thẩm định, báo cáo UBND tỉnh;

đ) UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện

2. Đối với dự án nhóm C

a) Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do cấp tỉnh quản lý;

b) Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư lập báo cáo, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư;

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

d) Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện báo cáo theo ý kiến thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện.

### Điều 24. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C do cấp huyện quản lý

1. Đối với dự án nhóm B

a) Chủ tịch UBND cấp huyện giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp xã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do cấp huyện quản lý;

b) Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư lập báo cáo, gửi HĐTĐ cấp huyện;

c) HĐTĐ cấp huyện tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

d) Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện báo cáo theo ý kiến thẩm định, báo cáo UBND cấp huyện;

đ) UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện.

2. Đối với dự án nhóm C

a) Chủ tịch UBND cấp huyện giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp xã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do cấp huyện quản lý;

b) Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư lập báo cáo, gửi Phòng TC - KH;

c) Phòng TC - KH chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

d) Cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện báo cáo theo ý kiến thẩm định, trình UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện.

3. Đối với dự án do UBND cấp huyện quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ theo quy định tại Điều 6 Quy định này

a) Căn cứ dự kiến số vốn trung hạn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các dự án cấp huyện và ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư, UBND cấp huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cho ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, trong đó nêu rõ tỷ lệ vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cho ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án;

c) Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện báo cáo theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại điểm đ khoản 1, điểm d khoản 2 Điều này.

Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, UBND cấp huyện tự đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn cho phần phát sinh tăng đó và phải thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

### Điều 25. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C do cấp xã quản lý

1. UBND cấp xã tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, gửi Phòng TC - KH;

2. Phòng TC - KH chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

3. UBND cấp xã hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định, trình HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện.

### Điều 26. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư các dự án của ngành dọc (các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện.

1. Dự án sử dụng một phần nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

a) Cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (thuộc ngành dọc) gửi UBND tỉnh Tờ trình đề nghị hỗ trợ đầu tư, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ ngành dọc đầu tư dự án;

c) Trên cơ sở báo cáo thẩm định, UBND tỉnh xem xét và báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp phê duyệt chấp thuận về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án đầu tư của ngành dọc.

d) Cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư công.

2. Dự án sử dụng một phần nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách huyện

a) Cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (thuộc ngành dọc) gửi UBND cấp huyện Tờ trình đề nghị hỗ trợ đầu tư, đồng gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổ chức thẩm định;

b) Phòng TC- KH chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách huyện hỗ trợ ngành dọc đầu tư dự án;

c) Trên cơ sở báo cáo thẩm định, UBND cấp huyện xem xét và báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp phê duyệt chấp thuận về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách huyện hỗ trợ cho dự án đầu tư của ngành dọc.

d) Cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư công.

3. Trường hợp dự án đầu tư sử dụng 100% ngân sách tỉnh hoặc 100% ngân sách huyện hỗ trợ, trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 20 và khoản 1, khoản 2 Điều 21 Quy định này. Trong quá trình thẩm định, Cơ quan được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có trách nhiệm xin ý kiến thẩm định của Ngành dọc về các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

Trường hợp ngành dọc có quy định khác về trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thì áp dụng theo quy định của ngành dọc đó.

### Điều 27. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (thực hiện theo quy định tại Điều 6 NĐ40/CP)

### Điều 28. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật Đầu tư công)

### Điều 29. Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

1. Hồ sơ và nội dung trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án (thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 9 NĐ40/CP).

2. Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, C kể từ ngày HĐTĐ hoặc cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Chương trình: Không quá 30 ngày; (theo quy định tại khoản 6 Điều 9 NĐ40/CP là 45 ngày)

b) Dự án nhóm A: Không quá 30 ngày; (theo quy định tại khoản 6 Điều 9 NĐ40/CP là 45 ngày)

c) Dự án nhóm B: Không quá 20 ngày; (theo quy định tại khoản 6 Điều 9 NĐ40/CP là 30 ngày)

d) Dự án nhóm C: Không quá 15 ngày. (theo quy định tại khoản 6 Điều 9 NĐ40/CP là 30 ngày)

Trong trường hợp cần kéo dài thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án, cơ quan chủ trì thẩm định hoặc thường trực HĐTĐ báo cáo Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định thời gian gia hạn thẩm định. Thời gian gia hạn không quá thời gian thẩm định tương ứng được quy định tại Điều này.

3. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công (thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 10 NĐ40/CP)

4. Thời gian quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Chương trình: Không quá 10 ngày; (theo quy định tại khoản 3 Điều 10 NĐ40/CP là 20 ngày)

b) Dự án nhóm A: Không quá 10 ngày; (theo quy định tại khoản 3 Điều 10 NĐ40/CP là 15 ngày)

c) Dự án nhóm B: Không quá 08 ngày; (theo quy định tại khoản 3 Điều 10 NĐ40/CP là 10 ngày)

d) Dự án nhóm C: Không quá 05 ngày. (theo quy định tại khoản 3 Điều 10 NĐ40/CP là 10 ngày)

Trường hợp chương trình, dự án do Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư, thời gian quyết định chủ trương đầu tư phù hợp với chương trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

### Điều 30: Điều chỉnh chủ trương đầu tư

1. Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2. Các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và thời gian quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C thực hiện theo quy định tại Điều 11 NĐ40/CP

### Điều 31: Đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường để làm căn cứ quyết định chủ trương đầu tư (thực hiện theo theo quy định tại Điều 99 Luật Đầu tư công, Điều 12 NĐ40/CP và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường)

## Mục 2
LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHÔNG CÓ CẤU PHẦN XÂY DỰNG

### Điều 32. Lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng

Các chương trình, dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thực hiện theo Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

### Điều 33. Chủ chương trình, chủ đầu tư

Chủ chương trình, chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập chương trình, dự án hoặc khi phê duyệt chương trình, dự án.

### Điều 34. Thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư chương trình, dự án sau đây:

a) Chương trình đầu tư công đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư;

b) Dự án nhóm A, B, C do cấp tỉnh quản lý trừ dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Luật Đầu tư công số 39;

c) Chương trình, dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý

d) Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt đối với dự án thiết kế một bước có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư chương trình, dự án sau đây:

a) Chương trình đầu tư công đã được HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư;

b) Dự án nhóm B, C do cấp huyện quản lý trừ dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Luật Đầu tư công số 39.

c) Chương trình, dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước thuộc cấp huyện quản lý

3. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư chương trình, dự án sau đây:

a) Chương trình đầu tư công đã được HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư;

b) Dự án nhóm B, C do cấp xã quản lý trừ dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Luật Đầu tư công số 39.

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định đầu tư chương trình, dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị mình, do đơn vị mình quản lý

### Điều 35. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình đầu tư công do HĐND quyết định chủ trương đầu tư

1. Đối với các chương trình đầu tư công do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư:

a) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh quyết định, chủ chương trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và tổ chức thẩm định theo quy định của pháp luật gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật Đầu tư công và Điều 17 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ;

c) Căn cứ ý kiến thẩm định của cơ quan quy định tại điểm b khoản này, chủ chương trình hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và dự thảo quyết định đầu tư chương trình trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Đối với các chương trình đầu tư công do HĐND cấp huyện, cấp xã quyết định chủ trương đầu tư:

a) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được HĐND cấp huyên, cấp xã quyết định, chủ chương trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và tổ chức thẩm định theo quy định của pháp luật gửi Phòng TC - KH;

b) Phòng TC-KH cấp huyện tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật Đầu tư công và Điều 17 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ;

c) Căn cứ ý kiến thẩm định của cơ quan quy định tại điểm b khoản này, chủ chương trình hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và dự thảo quyết định đầu tư chương trình trình Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã xem xét, quyết định.

3. Trong quá trình thẩm định chương trình đầu tư công, cơ quan chủ trì thẩm định rà soát, đối chiếu với các quy định trong quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ tiêu về quy mô, tổng mức đầu tư của chương trình, bao gồm cơ cấu vốn không được vượt quá mức đã quy định trong quyết định chủ trương đầu tư;

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, phải thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư công và Điều 11 NĐ40/CP.

### Điều 36. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

1. Đối với các dự án do HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư:

a) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình Sở Kế hoạch và Đầu tư;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đầu tư công và khoản 1, 3 ,4 và 6 Điều 18 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ;

c) Căn cứ ý kiến của cơ quan thẩm định tại điểm b khoản này, chủ đầu tư hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư dự án.

2. Đối với các dự án do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã quyết định chủ trương đầu tư:

a) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án gửi Phòng TC – KH cấp huyện;

b) Phòng TC – KH cấp huyện tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đầu tư công và khoản 1, 3 ,4 và 6 Điều 18 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ;

c) Căn cứ ý kiến của cơ quan thẩm định tại điểm b khoản này, chủ đầu tư hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để trình Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã xem xét, quyết định đầu tư dự án.

3. Trong quá trình thẩm định dự án đầu tư công, cơ quan chủ trì thẩm định phải rà soát, đối chiếu với các quy định trong quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ tiêu về quy mô, tổng mức đầu tư của dự án, bao gồm cơ cấu vốn không được vượt quá mức đã quy định trong quyết định chủ trương đầu tư;

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, phải thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư công và Điều 11 NĐ40/CP.

### Điều 37. Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 NĐ40/CP)

### Điều 38. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án khẩn cấp

1. Đối với dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư:

a) Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị có chức năng tổ chức khảo sát, lập báo cáo đề xuất dự án;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định dự án (Trong quá trình thẩm định có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan);

c) Cơ quan, đơn vị quy định tại điểm a khoản này hoàn chỉnh báo cáo đề xuất dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp tại kỳ họp gần nhất.

2. Đối với dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư:

a) Chủ tịch UBND cấp huyện huyện, cấp xã giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị có chức năng tổ chức khảo sát, lập báo cáo đề xuất dự án;

b) Phòng TC-KH cấp huyện tổ chức thẩm định dự án;

c) Cơ quan, đơn vị quy định tại điểm a khoản này hoàn chỉnh báo cáo đề xuất dự án trình Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã báo cáo HĐND cùng cấp việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp tại kỳ họp gần nhất.

### Điều 39. Điều chỉnh chương trình, dự án

1. Chương trình, dự án được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại Điều 43 của Luật Đầu tư công.

2. Trình tự lập, thẩm định, quyết định điều chỉnh chương trình, dự án: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 của NĐ40/CP.

### Điều 40. Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định chương trình, dự án

1. Hồ sơ và nội dung trình thẩm định, quyết định chương trình, dự án (thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 18 NĐ40/CP)

2. Thời gian thẩm định chương trình, dự án kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Chương trình: Không quá 20 ngày; (theo quy định tại khoản 1 Điều 19 NĐ40/CP là 45 ngày)

c) Dự án nhóm A: Không quá 20 ngày; (theo quy định tại khoản 1 Điều 19 NĐ40/CP là 45 ngày)

d) Dự án nhóm B: Không quá 15 ngày; (theo quy định tại khoản 1 Điều 19 NĐ40/CP là 30 ngày)

đ) Dự án nhóm C: Không quá 10 ngày. (theo quy định tại khoản 1 Điều 19 NĐ40/CP là 30 ngày)

Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định chương trình, dự án, cơ quan chủ trì thẩm định phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án cho phép gia hạn thời gian thẩm định. Thời gian gia hạn không quá thời gian thẩm định tương ứng được quy định tại khoản 2 Điều này.

3. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án

4. Thời gian quyết định đầu tư và quyết định điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dựu án nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Chương trình: Không quá 15 ngày; (theo quy định tại khoản 2 Điều 21 NĐ40/CP là 20 ngày)

b) Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày; (theo quy định tại khoản 2 Điều 21 NĐ40/CP là 15 ngày)

c) Dự án nhóm B: Không quá 08 ngày; (theo quy định tại khoản 2 Điều 21 NĐ40/CP là 10 ngày)

d) Dự án nhóm C: Không quá 05 ngày. (theo quy định tại khoản 2 Điều 21 NĐ40/CP là 10 ngày)

### Điều 41. Hình thức quản lý dự án

Người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án theo quy định tại các Khoản 4, 5, 6 Điều 25 NĐ40/CP.

### Điều 42. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế chi tiết, dự toán dự án trong trường hợp thiết kế hai bước

Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán dự án trong trường hợp thiết kế hai bước. Việc phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán được thực hiện đồng thời, không tách riêng thiết kế chi tiết với dự toán.

## Mục 3
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

### Điều 43. Trách nhiệm thẩm định trong lựa chọn nhà thầu

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án, đề án, đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền quyết định và ủy quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do UBND tỉnh là chủ đầu tư;

2. Sở Tài chính:

a) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu: Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc quyết định mua sắm của Chủ tịch UBND tỉnh

b) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tập trung sử dụng nguồn ngân sách chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

3. Sở Y tế: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua thuốc, vật tư y tế thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Phòng TC - KH cấp huyện:

a) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án, đề án, đồ án quy hoạch; mua sắm thường xuyên; mua sắm tập trung; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc quyết định mua sắm của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã;

b) Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do UBND cấp huyện là chủ đầu tư;

### Điều 44. Trách nhiệm phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu

1. Chủ tịch UBND các cấp:

a) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án, đề án, đồ án quy hoạch, dự toán mua sắm do mình quyết định đầu tư (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án quy định tại khoản 3 Điều này);

b) Phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với dự án do mình là chủ đầu tư;

c) Quyết định trường hợp điều chỉnh những nội dung đã được phê duyệt tại điểm a khoản 1 Điều này.

d) Thực hiện công việc khác thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền quy định tại Điều 73 của Luật Đấu thầu.

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án, đề án, dự toán được UBND tỉnh ủy quyền cho cơ quan cấp dưới quyết định.

b) Quyết định trường hợp điều chỉnh những nội dung đã được phê duyệt tại điểm a khoản 2 Điều này.

3. Chủ đầu tư dự án:

a) Tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án;

b) Tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu (kể cả các gói thầu thuộc khoản 2 Điều này);

c) Thực hiện công việc khác thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư quy định tại Điều 74 của Luật Đấu thầu.

### Điều 45. Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu

1. Chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng các sở, ban, ngành:

a) Quyết định và chỉ đạo việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm do mình quyết định đầu tư hoặc quyết định mua sắm;

b) Chỉ đạo việc thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đối với các chủ đầu tư, bên mời thầu khi có thắc mắc, kiến nghị, đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, các gói thầu có giá trị lớn, đặc thù, yêu cầu cao về kỹ thuật.

2. Cơ quan thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND các cấp và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

b) Phòng TC-KH chủ trì tổ chức việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

3. Nội dung và phương thức thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được thực hiện theo Khoản 4, 5 Điều 126 NĐ63/CP.

4. Các gói thầu phải tiến hành theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu:

a) Đối với các dự án, dự toán mua sắm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, khi mở thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu mời đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế theo chức năng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến theo dõi, giám sát việc tổ chức đấu thầu đối với gói thầu đó theo quy định. Hạn mức các gói thầu tổ chức theo dõi, giám sát như sau:

- Các gói thầu xây lắp, các gói thầu hỗn hợp có giá gói thầu được duyệt từ 20,0 tỷ đồng trở lên (trừ trường hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng);

- Các gói thầu tư vấn, phi tư vấn và mua sắm hàng hóa có giá gói thầu được duyệt từ 5,0 tỷ đồng trở lên (trừ trường hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng).

b) Đối với các dự án, dự toán mua sắm do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư; Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư,  khi mở thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu mời đại diện Phòng TC- KH cấp huyện đến theo dõi, giám sát việc tổ chức đấu thầu. Hạn mức các gói thầu tổ chức theo dõi, giám sát như sau:

- Các gói thầu xây lắp, các gói thầu hỗn hợp có giá gói thầu được duyệt từ 10,0 tỷ đồng trở lên (trừ trường hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng);

- Các gói thầu tư vấn, phi tư vấn và mua sắm hàng hóa có giá gói thầu được duyệt từ 5,0 triệu đồng trở lên (trừ trường hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng).

### Điều 46. Trách nhiệm về báo cáo công tác đấu thầu

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 01 năm sau (đối với báo cáo năm) và theo thời hạn yêu cầu (đối với báo cáo đột xuất) với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh, các dự án thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện (bao gồm dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư).

2. UBND cấp huyện: Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý đấu thầu trên địa bàn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 01 năm sau (đối với báo cáo năm) và theo thời hạn yêu cầu (đối với báo cáo đột xuất) với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.

3. UBND cấp xã: Định kỳ 6 tháng, hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý đấu thầu trên địa bàn gửi Phòng TC - KH cấp huyện để tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện trước ngày 10 tháng 01 (đối với báo cáo năm) và theo thời hạn yêu cầu (đối với báo cáo đột xuất) với các dự án do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư.

4. Chủ đầu tư: Các chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 01 (đối với báo cáo năm) và thực hiện báo cáo đột xuất về công tác đấu thầu khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

## Mục 4
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

### Điều 47. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Là cơ quan đầu mối thực hiện công tác GS&ĐGĐT của tỉnh, có nhiệm vụ sau:

a) Tổng hợp tình hình đầu tư, các thông tin liên quan phục vụ cho công tác GS&ĐGĐT các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư;

b) Chủ trì xây dựng kế hoạch GS&ĐGĐT các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư hàng năm trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt để tổ chức thực hiện;

c) Trực tiếp tổ chức theo dõi, kiểm tra công tác quản lý đầu tư đối với các chương trình, dự án cấp tỉnh;

d) Tổ chức kiểm tra các chương trình, dự án khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư hoặc làm thay đổi quy hoạch, mục tiêu, quy mô, công năng, giải pháp thiết kế chính;

đ) Tổ chức đánh giá chương trình, dự án khi cần thiết và theo kế hoạch được giao;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư của UBND cấp huyện; Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bản tỉnh;

g) Phối hợp với Thường trực UBMTTQ tỉnh, Sở Tài chính kiểm tra hoạt động giám sát của cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

2. Sở quản lý chuyên ngành: Trực tiếp theo dõi, kiểm tra công tác quản lý đầu tư của các chủ đầu tư, nhà đầu tư đối với lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công:

a) Công tác thực hiện và quản lý quy hoạch;

b) Thực hiện tuân thủ theo thiết kế cơ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với các dự án thiết kế 2 bước);

c) Công tác quản lý kỹ thuật thi công và an toàn thi công của nhà thầu, nhà đầu tư;

d) Công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự toán ban đầu và bổ sung;

đ) Kiểm tra và phát hiện các sai phạm về kỹ thuật trong quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế ban đầu và bổ sung để khắc phục, đảm bảo an toàn công trình và hạn chế lãng phí, thất thoát;

e) Phối hợp thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư dự án thuộc chuyên ngành trên địa bàn, đồng thời tổng hợp Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định đối với những dự án do Sở là chủ đầu tư và quản lý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Sở Tài chính: Trực tiếp tổ chức theo dõi, kiểm tra công tác quản lý đầu tư của các chủ chương trình, chủ đầu tư ở các nội dung sau:

a) Công tác lập hồ sơ thanh quyết toán công trình;

b) Kết quả kiểm toán công trình;

c) Công tác tạm ứng, thanh toán giá trị thực hiện và hoàn thành theo quy định hiện hành;

d) Phối hợp với UBMTTQ tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư, giám sát đầu tư của cộng đồng  trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Trực tiếp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong quá trình thực hiện đầu tư: Quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các biện pháp yêu cầu bảo vệ môi trường theo dự án được duyệt.

5. Các sở, ban, ngành khác: Có nhiệm vụ thực hiện tốt công tác GS&ĐGĐT đối với các chương trình, dự án do sở, ngành làm chủ đầu tư.

6. Ban Quản lý các KCN tỉnh: Tổng hợp GS&ĐGĐT đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp do tỉnh quản lý.

7. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình giải ngân các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách về Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

### Điều 48. Trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư các chương trình, dự án do UBND cấp huyên, UBND cấp xã quyết định đầu tư

1. UBND cấp huyện có nhiệm vụ:

a) Triển khai và thực hiện công tác GS&ĐGĐT các chương trình, dự án do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư;

b) Báo cáo định kỳ kết quả giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh & Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định, đồng thời báo cáo Huyện ủy và HĐND cùng cấp.

2. Giao Phòng TC-KH chủ trì, phối hợp với Phòng QLCN cấp huyện tổ chức GS&ĐGĐT cụ thể như sau:

a) Tổ chức hệ thống cung cấp thông tin và lưu trữ thông tin về tình hình đầu tư trên địa bàn; Thu thập các báo cáo, thông tin liên quan phục vụ cho công tác GS&ĐGĐT trên địa bàn;

b) Xây dựng kế hoạch GS&ĐGĐT các dự án do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư hàng năm trình UBND cấp huyện quyết định phê duyệt để tổ chức thực hiện;

c) Trực tiếp tổ chức theo dõi, kiểm tra công tác quản lý đầu tư đối với các chương trình, dự án trên địa bàn;

d) Tổ chức kiểm tra các chương trình, dự án khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư hoặc làm thay đổi quy hoạch, mục tiêu, quy mô, công năng, giải pháp thiết kế chính;

e) Tổ chức đánh giá chương trình, dự án khi cần thiết và theo kế hoạch được giao.

3. UBND cấp xã:

a) Triển khai và thực hiện công tác GS&ĐGĐT các chương trình, dự án do mình quyết định đầu tư;

b) Báo cáo định kỳ kết quả giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn về Phòng TC-KH cấp huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định, đồng thời báo cáo HĐND cùng cấp; thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 01 tháng 02 năm sau.

### Điều 49. Trách nhiệm thực hiện công tác giám sát và đánh giá của cơ quan được giao lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án

Cơ quan được giao lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án chỉ định cơ quan chuyên môn thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án. Nội dung theo dõi, kiểm tra và chế độ báo cáo thực hiện theo quy định tại NĐ84/CP; Biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT (trường hợp không đủ năng lực thực hiện thì hợp đồng thuê chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ này).

### Điều 50. Trách nhiệm thực hiện công tác giám sát và đánh giá của chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư (sử dụng vốn nhà nước)

Chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư sử dụng Ban Quản lý dự án hoặc chỉ định bộ phận chuyên môn để thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình thực hiện các dự án do cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư. Nội dung theo dõi, kiểm tra và chế độ báo cáo thực hiện theo quy định tại NĐ84/CP; Biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT (trường hợp không đủ năng lực thực hiện thì hợp đồng thuê chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ này).

### Điều 51. Trách nhiệm thực hiện công tác giám sát và đánh giá của nhà đầu tư (theo hình thức đối tác công tư, dự án sử dụng vốn khác)

1. Quy định về nội dung theo dõi, kiểm tra và chế độ báo cáo đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư:

Nhà đầu tư có nhiệm vụ chỉ định bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng dự án. Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, thu thập và lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, sổ sách chứng từ của dự án. Nội dung theo dõi, kiểm tra và chế độ báo cáo thực hiện theo quy định tại NĐ84/CP; Biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT.

2. Quy định về nội dung theo dõi, kiểm tra và chế độ báo cáo đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác:

Nhà đầu tư có nhiệm vụ chỉ định bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án. Nội dung theo dõi, kiểm tra và chế độ báo cáo thực hiện theo quy định tại NĐ84/CP; Biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT.

### Điều 52. Quy định về nội dung, tổ chức và chế độ báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng (được thực hiện theo quy định tại Điều 50, Điều 51, Điều 68 NĐ84/CP)

### Điều 53. Quy định về thời hạn báo cáo (được thực hiện theo quy định tại Điều 69 NĐ84/CP và Điều 1 NĐ01/CP)

1. Thời hạn gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm: Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm tổng hợp và gửi báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư định kỳ về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh & Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

2. Thời hạn gửi báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng: UBMTTQ tỉnh gửi báo cáo hàng năm về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh & Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

### Điều 54. Tổ chức triển khai công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thực hiện công tác GS&ĐGĐT tổng thể của tỉnh, có các nhiệm vụ sau:

a) Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, UBND cấp huyện, các chủ đầu tư, nhà đầu tư, và các tài liệu về công tác quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh, để tổ chức hệ thống lưu trữ thông tin, cung cấp thông tin về tình hình đầu tư trong phạm vi toàn tỉnh, phục vụ cho công tác GS&ĐGTTĐT trên địa bàn tỉnh;

b) Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức theo dõi, kiểm tra và đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung công tác GS&ĐGTTĐT theo quy định tại NĐ84/CP và biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT.

### Điều 55. Quy định về kinh phí và nguồn vốn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư

1. Nguồn kinh phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm.

2. Nguồn kinh phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư do cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư chương trình, dự án được tính trong chi phí chuẩn bị đầu tư chương trình, dự án.

3. Nguồn kinh phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án tự thực hiện hoặc thuê tư vấn thực hiện bằng 20% chi phí quản lý chương trình, dự án và được tính trong tổng mức đầu tư chương trình, dự án.

4. Nguồn kinh phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư của chủ sử dụng được tính trong chi phí khai thác, vận hành dự án.

### Điều 56. Quy định về xử lý vi phạm trong giám sát và đánh giá đầu tư (được thực hiện theo quy định tại Điều 71 NĐ84/CP)

### Điều 57. Quy định về Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công

1. Tài khoản sử dụng Hệ thống theo quy định tại khoản 2, Điều 51, Nghị định NĐ40/CP.

2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công:

Chủ đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước báo cáo mã đơn vị quan hệ ngân sách của dự án đầu tư (đối với dự án đã được cấp mã và chưa cập nhật trên Hệ thống), số liệu thực hiện và giải ngân kế hoạch của dự án trong tháng (tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo), bản quét màu các văn bản của dự án, bao gồm quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu chưa được cập nhật trên Hệ thống hoặc có quyết định mới) theo từng dự án trước ngày 18 của tháng thuộc kỳ báo cáo.

Định kỳ vào ngày 22 hằng tháng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trên Hệ thống số liệu tổng hợp thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước (tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo) của địa phương theo từng nguồn vốn, đánh giá tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, phân tích các kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, khó khăn, thách thức, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp.

3. Cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư

a) Các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần có trách nhiệm cập nhật thông tin về dự án, đồng thời định kỳ báo cáo số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm cập nhật số liệu về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Chia sẻ và đồng bộ hóa dữ liệu

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chia sẻ và đồng bộ hóa thông tin về kế hoạch đầu tư công đã giao trên Hệ thống với Hệ thống TABMIS hoặc các hệ thống ứng dụng khác của Bộ Tài chính để cung cấp kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm của các dự án được kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước, nhằm hỗ trợ cho việc kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước;

b) Sở Tài chính có trách nhiệm chia sẻ và đồng bộ hóa thông tin về giải ngân của từng dự án đầu tư được kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước trên Hệ thống TABMIS hoặc các hệ thống ứng dụng khác của Bộ Tài chính và Hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm cơ sở báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

# Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 58. Quy định chuyển tiếp

1. Chương trình, dự án đã hoàn thành thủ tục lập, thẩm định trước ngày Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực thì tiếp tục thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

2. Dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư, sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn đầu tư công, nếu chuyển sang sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện phải tiến hành phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt lại quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

### Điều 59. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm, phân công cho các đơn vị trực thuộc và cán bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định về quản lý đầu tư của nhà nước tại Quy định này.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức phổ biến, hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các nhà đầu tư, chủ đầu tư phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Hương Giang |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO